Częstochowa, 2013-02-04

MZDiT.WO.OO57-21/13

Szanowny Pan

Krzysztof  Świerczyński

Radny  Miasta  Częstochowy

W odpowiedzi na Pana interpelację w sprawie przebudowy skrzyżowania ul. Bór z aleją Niepodległości uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z zawartą umową i aneksem do przedmiotowej umowy Inwestor miał dokonać przebudowy ww. układu drogowego do końca listopada 2012 r.

W dalszym ciągu trwają prace Inwestora polegające na opracowywaniu ostatecznej wersji projektu budowlanego z zastosowaniem uwag zgłoszonych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

Obecnie są prowadzone rozmowy w sprawie zmiany ustaleń zawartego porozumienia dotyczące rozdzielenia obowiązków realizacji przedmiotowego zadania pomiędzy Inwestora a Gminę Miasto Częstochowa jak również przekazania odszkodowania za niewykonane przez Inwestora roboty drogowe. Powyższe wynika z konieczności wykupu części działki prywatnej pod poszerzenie pasa drogowego Al. Niepodległości i przeprowadzenia procedury związanej z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę.

O wszelkich rozstrzygnięciach i uzgodnieniach w powyższym zakresie będziemy Pana informować na bieżąco.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak