| BDG.0003.1802.2013 | Częstochowa, 2013-05-27 Szanowna Pani Marta Salwierak Radna Miasta Częstochowy |
| --- | --- |

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 13 maja 2013r.           w sprawie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Częstochowy na lata 2009-2015 uchwalonego Uchwałą nr 496/XLIV/2009 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 czerwca 2009 roku poniżej przedstawiam informacje nt. wykonania zadań ujętych w planie.

Zakres zadań dotyczących komunikacji miejskiej przewidzianych do zrealizowania w latach 2009-2015 został przedstawiony w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Częstochowy w tabeli nr 20 i nr 21. Zaplanowano zadania, które miały być realizowane przez Miasto jak również zadania do realizacji przez MPK:

- Modernizację trakcji tramwajowej

- Przedłużenie linii tramwajowej

- Zakup składów tramwajowych

- Modernizację i przebudowę zajezdni tramwajowej

- Zakup autobusów

- Modernizację i przebudowę zajezdni autobusowej

Zadania od 1 do 3 zrealizowano do końca 2012r.

W ramach przedłużenia istniejącej linii tramwajowej wybudowano nowy odcinek linii tramwajowej, według projektu pn. „Budowa nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Częstochowie - rozbudowa infrastruktury tramwajowej, drogowej i pasażerskiej dla obsługi osiedli: Wrzosowiak, Raków i Błeszno” - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 oraz z budżetu Gminy Miasta Częstochowy. Dokonano również modernizacji istniejącej trakcji tramwajowej oraz torowiska. Zakupiono także 7 nowych składów tramwajowych typu TWIST do obsługi nowej linii. Konsekwencją realizacji ww. projektu była budowa na terenie zajezdni MPK w Częstochowie hali do obsługi nowych składów tramwajowych zakończona w 2012 r. (zad. 4)

W ramach realizacji zadania nr 5 w okresie od dnia uchwalenia Planu do dnia dzisiejszego zakupiono 25 nowych autobusów niskopodłogowych oraz 6 używanych przeznaczonych do wykonywania usług przewozowych w komunikacji miejskiej. Realizacja zadania nr 6 planowana jest w latach następnych.
	Od chwili uchwalenia ww. planu Miasto realizuje podstawowe cele polityki transportowej w nim określone tj:

- zapewnienie sprawności funkcjonowania miasta przy rosnącym poziomie motoryzacji,

- poprawa jakości transportu zbiorowego,

- poprawa warunków parkowania,

- ograniczenie uciążliwości transportu dla środowiska, w tym zwłaszcza hałasu i zanieczyszczenia powietrza,

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- poprawa ekonomicznej efektywności transportu.

Miejski Zarząd Dróg i Transportu powołany do zarządzania komunalnym majątkiem drogowym realizuje zadania z  zakresu planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg.

W tej mierze dba m.in. o utrzymanie stanu technicznego nawierzchni jezdni, obiektów mostowych, oznakowania, sygnalizacji świetlnej, odwodnienia dróg, modernizacji oświetlenia układu drogowego oraz prowadzi remonty kapitalne, modernizacje i inwestycje drogowe.

Aktualnie trwają:

- prace budowlane w Alei Najświętszej Maryi Panny na odcinku od Placu Daszyńskiego do wiaduktu kolejowego, związane z realizacją zadania „Wzmocnienie znaczenia centrum pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.

Planowane zakończenie ww. prac  – październik 2013r.

- przebudowa ulicy Garibaldiego wraz z budową oświetlenia i odwodnienia oraz budową miejskiej kanalizacji teletechnicznej w Częstochowie. Planowane zakończenie robót – 30.08.2013r.

- prace związane z przebudową ulicy Katedralnej na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Ogrodowej w Częstochowie.

Planowane zakończenie  prac – 31.07.2013r.

- budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap II od ulicy św. Brata Alberta do ulicy Makuszyńskiego.

Planowane zakończenie prac – 20.10.2013r.

- przebudowa Alei Pokoju na odcinku od DK-1 do ulicy Rejtana. Planowane zakończenie przebudowy – 30.10.2013r.

Miasto systematycznie pracuje nad poprawą systemu organizacji ruchu z wykorzystaniem nowoczesnych instrumentów organizacyjnych i technicznych. Dla podniesienia bezpieczeństwa ruchu wyznaczono strefy ograniczonej prędkości i rozbudowuje się system monitorowania i kontroli sygnalizacji świetlnej. Sześć nowo wybudowanych skrzyżowań zostało wyposażonych w akomodacyjne sygnalizacje świetlne.

Elementem poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego jest realizowany przez Miasto program rozbudowy ścieżek rowerowych  mający na celu wypromowanie roweru jako atrakcyjnego środka komunikacji oraz osiągnięcie korzyści środowiskowych - rower przyjazny środowisku.

W okresie 2009 -2013 wybudowano kolejne 8,14 km ścieżek.

W latach następnych planuje się dalszą ich rozbudowę.

W Częstochowie realizowany jest Miejski System Informacji, w ramach którego wykonano system drogowskazowy w ciągach dróg krajowych Nr 1, Nr 43, Nr 46.

Dla regionu Częstochowy, jak wykazano w części analitycznej i diagnostycznej Planu, kluczowym jest zintegrowanie zarządzania, oraz wprowadzenie nowoczesnych instrumentów technicznych w zaspokajaniu potrzeb przewozowych. Celem Planu są działania mające na celu zwiększenie przewozów transportem publicznym (a co najmniej utrzymanie na dotychczasowym poziomie) wraz z racjonalizacją kosztów, usprawnieniem ruchu kołowego oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu kołowego i tramwajowego. W związku  z powyższym dokonano zmiany organizacji zarządzania systemem transportowym w mieście. Oddzielono funkcję zarządczą i organizacji obsługi sieci komunikacyjnej od świadczenia usług przewozowych poprzez ustanowienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego, którą od 01.04.2010 r. pełni Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie.

Corocznie organizator transportu dokonuje korekt rozkładów jazdy i tras linii komunikacyjnych w celu optymalizacji funkcjonowania sieci komunikacyjnej.

Na bieżąco podejmowane są działania mające na celu podnoszenie standardu usług przewozowych w komunikacji miejskiej, w tym budowa i remonty peronów i zatok przystankowych przystosowanych do obsługi nowoczesnego taboru (niskopodłogowego), zabudowa nowych wiat i ławek przystankowych, koszy na śmieci. W ciągu dwóch ostatnich lat zostało wyremontowanych 17 zatok i peronów przystankowych, w zakresie infrastruktury przystankowej zamontowano 87 ławek oraz 277 koszy. Od 2010 roku zostały również posadowione 33 wiaty przystankowe. Opracowany przez MZDiT i  funkcjonujący system kontroli usług przewozowych świadczonych przez MPK w Częstochowie pozwala organizatorowi transportu na stałe monitorowanie jakości świadczonych usług przez operatora i odpowiednie reagowanie na stwierdzone nieprawidłowości.

Polityka parkingowa jest realizowana zgodnie z założeniami Planu. W obszarze śródmiejskim funkcjonuje strefa płatnego parkowania. Funkcjonuje również strefa ruchu uspokojonego i ograniczonej prędkości. Na terenie strefy płatnego parkowania zainstalowano w 2012 r.             100 szt. parkomatów likwidując przestarzały system dystrybucji kart parkingowych w kioskach i punktach pocztowych.

Reasumując, najważniejsze zadania określone w Zintegrowanym Planie Rozwoju Transportu Publicznego dla miasta Częstochowy na lata 2009 – 2015 są realizowane.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak