MZD.WO.0057-27/10                                        Częstochowa 2010-03-04

Szanowny Pan

Jacek Krawczyk

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 25 lutego 2010 r. dotyczącą dokumentacji technicznej dla budowy dróg, jaka jest obecnie   w posiadaniu Miejskiego Zarządu Dróg, a inwestycje te nie zostały zrealizowane w latach ubiegłych ani też nie zostały wprowadzone do budżetu na 2010 r., poniżej przedstawiam ich wykaz z rozbiciem na lata   w których dokumentacja techniczna została opracowana:

1. Rok 2002

- Przebudowa włączeń ul. Kmicica i Zawiszy do ul. Dźbowskiej wraz z odwodnieniem (założony został dziennik budowy),

2. Rok 2003

- Opracowane dokumentacje w roku 2003 zostały wykorzystane do realizacji dróg.

3. Rok 2004

- Przebudowa skrzyżowania Alei Pokoju z ul. Złotą i Korfantego (założony dziennik budowy),

- Przebudowa skrzyżowania ulic: Jagiellońskiej-Żródlanej-Orkana (skrzyżowanie nie zostało przebudowane z uwagi na brak prawa dysponowania terenem do celów budowlanych - przebudowane zostanie w ramach budowy nowego odcinka linii tramwajowej),

- Budowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi, odwodnieniem i oświetleniem do FC GOMMA POLAND Sp.z o.o. (brak prawa dysponowania terenem do celów budowlanych – w latach następnych nie została wprowadzona do budżetu),

- Budowa ekranów dźwiękochłonnych przy DK-1 od ul. Rakowskiej do ul. Boh. Katynia – ekrany po stronie wschodniej i zachodniej zostały wykonane – pozostał do wybudowania ekran centralny.

4. Rok 2005

- Budowa drogi łączącej ulicę Poświatowskiej z Łódzką (brak prawa dysponowania terenem do celów budowlanych – w latach następnych zadanie nie zostało wprowadzone do budżetu),

- Budowa połączenia ul. Łódzkiej ze skrzyżowaniem ul. Szajnowicza-Iwanowa i Obrońców Westerplatte (brak prawa dysponowania terenem do celów budowlanych – w latach następnych zadanie nie zostało wprowadzone do budżetu),

5. Rok 2006

- Budowa ulicy Oficerskiej na odcinku od ul. Łączności do ul. Skrzetuskiego (wybudowano kanalizację deszczową, zlecono aktualizację części drogowej w terminie do 30.05.2010 r.),

- Remont ul. Żużlowej na odcinku od ul. Legionów do ul. Olsztyńskiej    ( remont nie został ujęty w budżecie ).

- Budowa Północnego Korytarza na odc. od ul. Św. Brata Alberta do węzła DK-1 z ul. Makuszyńskiego (trwa aktualizacja dokumentacji budowlanej),

- Budowa ulicy Traugutta (trwają regulacje terenowo-prawne, zlecono aktualizację dokumentacji w terminie do 30.03.2010 r.),

- Remont chodników i nawierzchni jezdni w ul. Filomatów (założony został dziennik budowy)

- Remont chodnika ul. Piłsudskiego od Al. N.M.P. do ul. Piotrkowskiej,

- Budowa oświetlenia skweru Druha Łęskiego ( zmiana geometrii skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Płaskiego – planowana budowa ronda),

6. Rok 2007

- Budowa połączenia dz. Śródmieście i Starego Miasta z dz. Tysiąclecie z budową wiaduktu nad Aleją Jana Pawła II (w roku bieżącym planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę),

- Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Łukasińskiego (pozwolenie na budowę ważne do 2012r.),

7. Rok 2008

- Budowa parkingów przy ul. Szymanowskiego (brak zgody Ministra na odstąpienia od warunków technicznych dotyczących odległości miejsc parkingowych od okien budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi),

- Budowa ulicy Weteranów (pozwolenie na budowę zostało uchylone w części dotyczącej działek 162, 153 i 154, na ten zakres został złożony odrębny wniosek o pozwolenie na budowę),

- Przebudowa skrzyżowania ulicy Lelewela z ul. Kościuszki (nie zapewniono środków finansowych na realizację),

- Przebudowa skrzyżowania ul. Jasnogórskiej z ul. Kościuszki (nie zapewniono środków finansowych na realizację inwestycji),

- Przebudowa skrzyżowań ulic: św. Rocha z ul. Odrodzenia i św. Rocha z ul. Radomską (trwają prace w celu uzyskania pozwolenia na budowę planowane rozpoczęcie realizacji w roku 2011),

- Budowa ulicy Gersona (nie zapewniono środków finansowych na realizację inwestycji w budżecie miasta),

- Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ulicami: Gościnną i Leśną (uzyskano częściowo pozwolenie na budowę ważne do 2013 r., na pozostałą część wniosek w przygotowaniu),

- Przebudowa ul. Ikara (nie zapewniono środków finansowych na realizację inwestycji w budżecie miasta),

- Przebudowa skrzyżowania Al. Jana Pawła II z ul. Szajnowicza-Iwanowa (brak pozwolenia na budowę),

8. Rok 2009

- Budowa ul. Gdańskiej,

- Budowa ul. Rzeszowskiej,

- Budowa oświetlenia alejki spacerowej w Lasku Aniołowskim (pozwolenie ważne do 2012r.),

- Budowa oświetlenia skweru przy Promenadzie im. Czesława Niemena (pozwolenie ważne do 2012r.),

- Budowa oświetlenia parkowego ciągów pieszych na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ulicami Krakowską i Rejtana (pozwolenie ważne do 2012r.),

- Budowa ul. Wyczółkowskiego i Broni,

- Budowa ul. Hetmańskiej,

- Budowa łącznika DK-1 z ul. Warszawską.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

(-) Marcin Biernat

Do wiadomości:

- Or.IV.0057-1373/10

- IZ