Załącznik

do Uchwały Nr 508/XXXVII/2004

Rady Miasta Częstochowy

z dnia 26 listopada 2004 roku

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Częstochowa na lata 2005 – 2010

Artykuły powołane w niniejszym Programie bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733 z 2001r. z późniejszymi zmianami)

- Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobów Gminy Częstochowa

## Dane liczbowe dotyczące posiadanych zasobów mieszkaniowych na dzień 30 sierpnia 2004 r.

###### Tabela Nr 1

| Liczba budynków mieszkalnych –ogółem | 697 |
| --- | --- |
| Liczba budynków mieszkalnych stanowiących 100% własność Gminy | 246 |
| Liczba budynków mieszkalnych stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowe ) | 362 |
| Liczba budynków mieszkalnych stanowiących własność prywatną | 81 |
| Liczba budynków stanowiących własność Skarbu Państwa w tym 2 budynki stanowiące współwłasność Skarbu Państwa i osób fizycznych (wspólnoty mieszkaniowe ) | 8 |
| Liczba lokali mieszkalnych ogółem: w tym: stanowiących własność Gminy lokale wykupione na własność w budynkach prywatnych lokale socjalne lokale Skarbu Państwa | 17.954 11.188 5.093 940 384 349 |

Mieszkaniowy zasób Gminy Częstochowa tworzy 11.188 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących 100% własność Gminy oraz w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Przeciętna wielkość mieszkania w zasobach komunalnych wynosi 45m2.

Ponadto Gmina Częstochowa posiada ułamkowe udziały w budynkach stanowiących przedmiot współwłasności. Ilość lokali mieszkalnych Gminy w tych budynkach nie może być podana, ponieważ ułamkowe udziały we własności nie pozwalają na określenie liczby lokali przypadających stosownie do każdego udziału. Gospodarowanie tymi lokalami regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

W zarządzie ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o. pozostaje jeszcze 81 budynków z 940 lokalami mieszkalnymi stanowiącymi własność osób fizycznych oraz nieuregulowanym stanem prawnym, 7 budynków z 349 lokalami mieszkalnymi stanowiące własność Skarbu Państwa, oraz administruje 28 budynkami z 996 lokalami mieszkalnymi obcego zarządu, 2 budynkami z 46 lokalami mieszkalnymi własności Częstochowskiej Huty Szkła S.A. i 93 lokalami mieszkalnymi zakładowymi.

Ponadto ZGM TBS w Częstochowie Sp. z o.o. w ramach swojej działalności jako TBS wzniósł 4 budynki o 102 lokalach mieszkalnych na wynajem oraz planuje realizacje kolejnych budynków w ramach TBS. Do 2011 roku będzie oddanych 416 mieszkań.

W latach 2005–2010 nie przewiduje się znacznej zmiany wielkości zasobów Gminy Częstochowa.

Zakłada się, iż w miejsce obiektów o złym stanie technicznym, przeznaczonych do rozbiórki, jak również nieruchomości zwróconych właścicielom oraz w związku ze sprzedażą mieszkań winny być pozyskane nowe nieruchomości lokalowe w celu utrzymania ilości mieszkań komunalnych na obecnym poziomie. Z analizy stanu technicznego zasobów wynika, że w okresie 6 lat należy wyburzyć 46 budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 405 lokali mieszkalnych.

Gmina będzie dążyć, aby zmniejszenie obecnych zasobów uzupełniać poprzez budowę nowych budynków komunalnych, adaptację obiektów hotelowych, internatów, obiektów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe, zakup budynków.

Władze Częstochowy dołożą wszelkich starań, aby systematycznie zwiększać zasoby mieszkaniowe gminy o lokale socjalne, których obecnie Gmina Częstochowa posiada 384 a zapotrzebowanie jest prawie trzykrotnie wyższe.

Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie prowadzone w wyniku:

  - przekształcanie lokali komunalnych o obniżonym standardzie,

  - adaptację na lokale socjalne budynków i lokali niemieszkalnych,

  - budowa budynków o obniżonym standardzie przy udziale środków zewnętrznych.

Zadania inwestycyjne dotyczące budownictwa mieszkaniowego– komunalnego realizowane będą zgodnie z WPI, co przedstawia tabela

nr 2.

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2005 - 2011

(zadania dot. budownictwa mieszkaniowego – komunalnego)

Tabela nr 2

| L.p. | Nazwa zadania | ## Źródła finansowania | Nakłady na lata 2005-2011 w tys. zł. | Przewidywane nakłady w latach (w tys.zł.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 160 mieszkań # Program budowy mieszkań gminnych | budżet miasta | 20.000 |  |  | 4.000 | 4.000 |  |  | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 2 | Budowa budynków wielorodzinnych na wynajem – TBS – 350 mieszkań | Razem : w tym środki pomocowe i inne budżet miasta | 44.700 37.100 7.100 | 5.700 4.700 1.000 | 3.900 3.900 0 | 6.300 5.800 500 | 6.600 5.400 1.200 |  |  | 6.900 5.500 1.400 | 7.300 5.800 1.500 | 7.500 6.000 1.500 |
| 3 | Modernizacja budynków przy ul. Łukasińskiego i Kucelińskiej dla potrzeb budownictwa socjalnego | budżet miasta | 2.700 | 500 | 300 | 700 | 500 |  |  | 700 |  |  |
| 4 | Modernizacja kamienicy przy ul. Katedralnej 8 | budżet miasta | 1.900 | 1.000 | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Program modernizacji komunalnej substancji mieszkaniowej | budżet miasta | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.000 |
| 6 | Adaptacja na budynku ul. Biurowej 1 | budżet miasta | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wniosek o wprowadzenie do WPI –„Rozbudowa i przebudowa budynku na cele mieszkalne ul. Powstańców Warszawy 144" | budżet miasta | 500 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata

Stan techniczny posiadanych zasobów mieszkalnych obrazuje ich wiek. Tabela nr 3 przedstawia kategorie wiekowe budynków mieszkalnych.

Kategorie wiekowe budynków mieszkalnych

Tabela nr 3

|  | Własność i współwłasność Gminy | Prywatne | Skarb Państwa |
| --- | --- | --- | --- |
| # Budynki łącznie | 608 | 81 | 8 |
| ##### Budynki wzniesione do 1950 roku | 208 | 81 | 0 |
| Budynki wzniesione w latach 1950-1960 | 250 | 0 | 0 |
| Budynki wzniesione w latach 1960-1970 | 106 | 0 | 1 |
| Budynki wzniesione w latach 1970-1980 | 29 | 0 | 2 |
| Budynki wzniesione w latach 1980-1990 | 7 | 0 | 5 |
| Budynki wzniesione po 1990 roku | 8 | 0 | 0 |

Na 608 budynków mieszkalnych 283 budynków ogrzewanych jest piecami (piece węglowe lub elektrycznymi), a pozostałe w liczbie 325 wyposażone są w centralne ogrzewanie w tym:

| - przyłączonych do sieci miejskiej | 307 |
| --- | --- |
| - ogrzewanych z kotłowni lokalnych | 18 |

w tym:

| gazowych | 11 |
| --- | --- |
| olejowych | 4 |
| węglowych | 3 |

Ogólna ocena stanu technicznego zasobów mieszkaniowych

Tabela nr 4

| Budynki | Liczba | Stan dobry | Stan przeciętny | Stan zły |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | 697 | 19 | 608 | 70 |
| 100% Gminy | 246 | 5 | 198 | 43 |
| Wspólnoty | 362 | 14 | 342 | 6 |
| Prywatne | 81 | 0 | 60 | 21 |
| Skarb Państwa | 8 | 0 | 8 | 0 |

Pozyskiwane wpływy z opłat czynszowych w okresie najbliższych sześciu lat winny umożliwić realizację prac z zakresu remontów bieżących oraz konserwacji celem utrzymania posiadanych zasobów w stanie technicznym niepogorszonym. Jednak nie pozwolą one na prowadzenie remontów, modernizacji, ulepszeń – we właściwym zakresie.

Potrzeby remontowe są bardzo duże. Wiele budynków wymaga remontów kapitalnych, dociepleń, kompleksowej wymiany instalacji i stolarki otworowej. Znaczna część obiektów posiada ogrzewanie piecowe ( na węgiel).

Środki finansowe przeznaczone na modernizacje i ulepszenia obiektów tak jak przedstawia tabela Nr 5 - pozwolą na sukcesywną poprawę stanu technicznego a co za tym idzie zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków.

Tabela Nr 6 przedstawia wykaz obiektów mieszkalnych przeznaczonych do rozbiórki oraz budynków, które ze względu na stan techniczny stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa.

Do wyburzenia w zasobach gminnych jest 46 budynków o 405 lokalach mieszkalnych.

24 budynki wymagają natychmiastowych remontów o charakterze zabezpieczającym, a mianowicie wzmocnienie konstrukcji, remonty dachów, docieplenie, kompleksowa wymiana instalacji itp.

#### Zestawienia potrzeb na lata 2005– 2010

w zakresie prac remontowo – modernizacyjnych

(poziom cen 2004r.)

Tabela Nr 5

| lp. | Zakres robót | Rok realizacji | Ilość budynków/ szt. stolarki | Szacunkowy koszt ( zł ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Wymiana stolarki otworowej | 2005 | 1200 szt. | 1.200.000 |
|  |  | 2006 | 1200szt. | 1.200.000 |
|  |  | 2007 | 1300 szt. | 1.300.000 |
|  |  | 2008 | 1400 szt. | 1.400.000 |
|  |  | 2009 | 1500 szt. | 1.500.000 |
|  |  | 2010 | 1600 szt. | 1.600.000 |
| razem |  |  | 8200 szt. | 8.200.000 |
| 2. | Termomodernizacja i uciepłownienie | 2005 | 10 | 2.000.000 |
|  |  | 2006 | 12 | 2.400.000 |
|  |  | 2007 | 15 | 3.000.000 |
|  |  | 2008 | 18 | 3.600.000 |
|  |  | 2009 | 20 | 4.000.000 |
|  |  | 2010 | 20 | 4.000.000 |
| razem |  |  | 95 | 19.000.000 |
| 3. | Wymiana i modernizacja pokryć dachowych | 2005 | 12 | 480.000 |
|  |  | 2006 | 16 | 640.000 |
|  |  | 2007 | 20 | 800.000 |
|  |  | 2008 | 24 | 960.000 |
|  |  | 2009 | 24 | 960.000 |
|  |  | 2010 | 24 | 960.000 |
| Razem |  |  | 120 | 4.800.000 |
| 4. | Remont i modernizacja przewodów kominowych | 2005 | 13 | 650.000 |
|  |  | 2006 | 15 | 750.000 |
|  |  | 2007 | 15 | 750.000 |
|  |  | 2008 | 18 | 900.000 |
|  |  | 2009 | 22 | 1.100.000 |
|  |  | 2010 | 22 | 1.100.000 |
| Razem |  |  | 105 | 5.250.000 |
| 5. | Wymiana i modernizacja instalacji wodno- kanalizacyjnej | 2005 | 12 | 180.000 |
|  |  | 2006 | 14 | 210.000 |
|  |  | 2007 | 14 | 210.000 |
|  |  | 2008 | 17 | 255.000 |
|  |  | 2009 | 20 | 300.000 |
|  |  | 2010 | 20 | 300.000 |
| Razem |  |  | 97 | 1.455.000 |
| 6. | Remont płyt balkonowych | 2005 | 10 | 250.000 |
|  |  | 2006 | 12 | 300.000 |
|  |  | 2007 | 15 | 375.000 |
|  |  | 2008 | 15 | 375.000 |
|  |  | 2009 | 15 | 375.000 |
|  |  | 2010 | 15 | 375.000 |
| Razem |  |  | 82 | 2.050.000 |
| 7. | Wymiana i modernizacja instalacji gazowych | 2005 | 30 | 900.000 |
|  |  | 2006 | 35 | 1.050.000 |
|  |  | 2007 | 35 | 1.050.000 |
|  |  | 2008 | 35 | 1.050.000 |
|  |  | 2009 | 35 | 1.050.000 |
|  |  | 2010 | 35 | 1.050.000 |
| razem |  |  | 205 | 6.150.000 |
| 8. | Wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych | 2005 | 20 | 300.000 |
|  |  | 2006 | 22 | 330.000 |
|  |  | 2007 | 25 | 375.000 |
|  |  | 2008 | 28 | 420.000 |
|  |  | 2009 | 28 | 420.000 |
|  |  | 2010 | 28 | 420.000 |
| razem |  |  | 151 | 2.265.000 |
| 9. | Wymiana i modernizacja instalacji co. | 2005 | 20 | 1.200.000 |
|  |  | 2006 | 25 | 1.500.000 |
|  |  | 2007 | 30 | 1.800.000 |
|  |  | 2008 | 30 | 1.800.000 |
|  |  | 2009 | 30 | 1.800.000 |
|  |  | 2010 | 30 | 1.800.000 |
| razem |  |  | 165 | 9.900.000 |
| 10. | Wymiana i modernizacja dźwigów osobowych | 2005 | 1 | 450.000 |
|  |  | 2006 | 1 | 450.000 |
|  |  | 2007 | 1 | 450.000 |
|  |  | 2008 | 1 | 450.000 |
|  |  | 2009 | 1 | 450.000 |
|  |  | 2010 | 1 | 450.000 |
| Razem |  |  | 6 | 2.700.000 |
| 11. | Prace rozbiórkowe i zabezpieczenia budynków | 2005 | 25 | 525.000 |
|  |  | 2006 | 20 | 420.000 |
|  |  | 2007 | 15 | 315.000 |
|  |  | 2008 | 15 | 315.000 |
|  |  | 2009 | 15 | 315.000 |
|  |  | 2010 | 15 | 315.000 |
| Razem |  |  | 105 | 2.205.000 |
| 12. | Remonty i modernizacje chodników, dróg wewnętrznych i terenów zielonych | 2005 |  | 700.000 |
|  |  | 2006 |  | 800.000 |
|  |  | 2007 |  | 900.000 |
|  |  | 2008 |  | 900.000 |
|  |  | 2009 |  | 900.000 |
|  |  | 2010 |  | 900.000 |
| Razem |  |  |  | 5.100.000 |
| ## OGÓŁEM |  |  |  | 69.075.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tabela nr 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | WYKAZ BUDYNKÓ PRZEZNACZONYCH DO ZBIÓRKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ORAZ BUDYNKÓW, KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN TECHNICZNY STWARZAJĄ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Adres | Stan prawny |  | Liczba lokali |  | Liczba lokatorów | Pow. użytkowa | Liczba kond. |  | Instalacje |  | Stopień zagrożenia | Zakres remontu |  | Szacunkowy koszt remontu | Opinia o opłacalności remontu |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1. | OE - I Aleja Najświętszej Maryi Panny 2 (oficyna prawa) | wł. Gmina 100% |  | 4 |  | 9 | 174,72 | 3 |  | ogrz. piece wod-kan |  | znaczny | do rozbiórki |  |  | Nieopłacalny (ekspertyza) |
| 2. | Garncarska 59 | wł. Gmina 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | znaczny | wywóz gruzu po zawaleniu |  |  |  |
| 3. | Katedralna 10. (oficyna prawa) | wł. Gmina 100% |  | 1 użytkowy |  |  | 385 | 2 |  | ogrz. piece wod-kan. |  | znaczny | do rozbiórki wykwaterowany |  |  | nieopłacalny |
| 4. | Mokra 7 | wł.Gmina 100% |  | 7 |  | 12 | 136 | 2 |  | ogrz. piece wod-kan. |  | znaczny | do rozbiórki |  |  | Nieopłacalny (ekspertyza) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | konieczny |
| 5. | Mstowska 88/89 | wł. Gmina 100% |  | 4 |  | 8 | 186,4 | 2 |  | Gaz wodk-an. |  | znaczny | Remont elewacji |  | 60.000 | płyty elewacji zawierają azbest |
| 6. | Nadrzeczna 30 | wł.Gmina 100% |  | 3 |  | 6 | 241,12 | 2 |  | ogrz.piece wod-kan |  | znaczny | do rozbiórki |  |  | nieopłacalny |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Nadrzeczna 32 | wł. Gmina 100% |  |  | 283,2 | 2 |  | znaczny | do rozbiórki wykwaterowany |  | nieopłacalny |
| 8. | Piłsudskiego 31 | wł. Gmina 100% | 51 | 134 | 1832 | 2 i 3 | wod-kan. WC zbiorowe | znaczny | do rozbiórki |  | nieopłacalny ekspertyza |
| 9. | Stawowa 18 (lokale użytk.) | wł. Gmina 100% | 1 |  |  | 1 i 2 |  | znaczny | do rozbiórki wykwaterowany | 82.000 | nieopłacalny |
| 10. | Katedralna 12 (ficyna prawa) | Wspólnota udział Gminy 95,24% | 4 | 6 | 159,73 | 2 | ogrz. piece wod-kan | znaczny | wymiana stropów drewnianych(do rozbiórki ) |  | nieopłacalny |
| 11. | Wilsona 32 (oficyna-lokale użytkowe) | wł. Gmina 100% | 1 |  |  | 1 |  | znaczny | Kontynuacja rozbiórki |  |  |
| 12. | Krótka 6 | wł. Gmina 100% | 16 | 38 | 468 | 3 | ogrz. piece wod-kan. | stan techn zły | wymiana stropów remont generalny |  | nieopłacalny ekspertyza |
| 13 | Piłsudskiego 33 (lokal użytkowy) | Udział Gminy 77,72% |  |  | 58,38 | 1 |  | znaczny | do rozbiórki wykwaterowany |  | nieopłacalny |
| 14 | Katedralna 13 (oficyna ) | nieuregu- lowany | 2 |  |  | 1 |  | znaczny | do rozbiórki wykwaterowany |  | Nieopłacalny (ekspertyza ) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15. | Mała 16 | wł. prywat. | 11 |  |  | 2 |  | znaczny | do rozbiórki wykwaterowany |  | nieopłacalny |
| 16. | Mokra 10 | nieuregu- lowany | 15 | 25 | 371 | 1 i 2 | piece ujęcie wody i WC ogólne | stan techn. zły | remont kapitalny niezamieszkałych i zdewastowanych mieszkań, skotwienia ściany frontowej, naprawa dachu, przewody wentylacyjne i inne |  | nieopłacalny |
| 17. | Mostowa 9 | nieuregu- lowany | 20 | 34 | 392,86 | 2 | ogrz. piece wod-kan WC-wspólny | znaczny | remont kapitalny | Potrzeba wykonania | wykonano częściowe zabezpieczenie |
| 18 | Nadrzeczna 8 (oficyna-lokal użytkowy) | nieuregu-lowany | 1 |  | 60 | 1 | ujęcie wody i WC ogólne | znaczny | do rozbiórki wykwaterowany |  | nieopłacalny |
| 19 | Ogrodowa 67 (lokal mieszk.) | nieuregu -lowany | 1 |  | 50,84 | 1 |  | znaczny | do rozbiórki wykwaterowany |  | nieopłacalny |
| 20. | Olsztyńska 61 | nieuregu-lowany | 7 |  |  |  |  | znaczny | wywóz gruzu po zawaleniu |  |  |
| 21 | Ogrodowa 39 | nieuregu-lowany | 4 | 13 | 163 | 2 | ogrz.piece wod-kan WC-wspólny | znaczny | do rozbiórki |  | nieopłacalny |
| 22. | Przechodnia 6 | nieuregu- lowany | 12 |  | 246 | 2 | ogrz. piece ujęcie wody WC wspólne | znaczny | do rozbiórki wykwaterowany |  | nieopłacalny |