3. UTRZYMANIE I ROZBUDOWA DRÓG

Do priorytetowych zadań w zakresie drogownictwa należały:

- Kontynuacja zadań inwestycyjnych podjętych w latach ubiegłych (w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego i połączeń międzydzielnicowych, modernizacji miejskiego systemu infrastruktury drogowej i odwodnieniowej oraz poprawy jakości życia mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta).

- Rozpoczynanie nowych zadań inwestycyjnych.

- Kontynuacja procesu rewaloryzacji śródmieścia.

- Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji miejskich (środki pomocowe unijne oraz środki z innych funduszy).

- Poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania.

- Remonty i utrzymanie majątku drogowego.

- Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego.

Kontynuacja zadań inwestycyjnych podjętych w latach ubiegłych

- Przebudowa podstawowego układu komunikacyjnego miasta usprawniającego tranzyt i połączenia międzydzielnicowe zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, w tym:

- wykonano modernizację ul. Legionów na odcinku od ul. Złotej do ul. Hallera - usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie,

- rozpoczęto budowę wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 43 - południowy korytarz - wiadukt w ul. Jagiellońskiej (największa inwestycja drogowa od 20 lat),

- rozpoczęto modernizację ul. Wały Dwernickiego wraz z połączeniem z ul. Fieldorfa-Nila - połączenie komunikacyjne dzielnicy Wyczerpy i Północ z trasą DK-1 (Aleja Wojska Polskiego),

- rozpoczęto 1 część I etapu północnego korytarza – połączenie ul. Fieldorfa-Nila z ul. św. Brata Alberta (przygotowanie realizacji inwestycji, wykup gruntów).

- W zakresie modernizacji miejskiego systemu infrastruktury drogowej i odwodnieniowej oraz poprawy jakości życia mieszkańców poszczególnych dzielnic miasta wykonano:

- przebudowę skrzyżowania ulic Popiełuszki, 3 Maja i Jasnogórskiej z budową sygnalizacji świetlnej,

- modernizację dwóch mostów i przepustu w ul. Malowniczej,

- budowę chodnika wraz z kanałem deszczowym w ul. Młodości,

- budowę drogi w ul. Spacerowej,

- budowę drogi w ul. Chłopickiego, która stanowi także obsługą komunikacyjną ZUS,

- budowę łącznika ul. Przerwy-Tetmajera z ul. Sieroszewskiego,

- budowę drogi na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do wjazdu na teren TRW Polska Sp. z o.o. wraz z odwodnieniem.

Rozpoczynanie nowych zadań inwestycyjnych

- W zakresie zadań inwestycyjnych drogowych wykonano:

- budowę ul. św. Jana Kantego,

- dobudowę lewoskrętów na skrzyżowaniu ulic Szajnowicza-Iwanowa, Dekabrystów, Okulickiego,

- 1 etap budowy ulicy Zamoyskiego ( wraz z ulicą Husarską ),

- budowę ścieżki rowerowej od ul. Fieldorfa-Nila do ul. Witosa,

- budowę parkingu przy ul. Czecha i Fieldorfa-Nila,

- budowę dojazdów do posesji w ul. Szpakowej.

- W ramach zadań noworozpoczynanych rozpoczęto budowę:

- ul. Jagiełły,

- miejsc parkingowych przy ul. Okrzei,

- kolejnego etapu Pasażu Iłłakowiczówny na odcinku od ul. Prusa do ul. Okrzei.

Zadania będą kontynuowane w roku 2006.

Kontynuacja procesu rewaloryzacji śródmieścia

- Wykonano dokumentację techniczną przebudowy przestrzeni publicznej III Alei Najświętszej Maryi Panny oraz wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy przebudowy. Realizacja zadania planowana na lata 2006-2007.

- W ramach rewaloryzacji Starego Miasta rozpoczęto przebudowę ul. Berka Joselewicza (prace są zaawansowane w 90%).

Pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację inwestycji miejskich

Opracowane wnioski które otrzymały dofinansowanie (podpisane umowy z Ministerstwem i Wojewodą ):

| L.p. | Nazwa zadania | Źródło dofinansowania | Kwota pozyskanych środków (zł) zgodnie z umową o dofinansowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usprawnienie przejazdu w południowym korytarzu tranzytowym w Częstochowie (wiadukt w ul. Jagiellońskiej) | SPOT | 26 161 630,64 |
| 2 | Usprawnienie dostępności komunikacyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie (modernizacja ul. Legionów na odcinku od ul. Złotej do ul. Hallera) | ZPORR | 3 431 612,90 |

W ramach pozyskiwania środków pomocowych złożono wniosek o dofinansowanie ze środków SPO Transport dla zadania pn. „Poprawa ochrony akustycznej mieszkańców Częstochowy wzdłuż drogi krajowej nr 1”. Wniosek został zaakceptowany przez Komitet Sterujący Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Podpisanie umowy o dofinansowanie przewidziano w roku 2006. Planowana kwota dofinansowania – 9 853 214,68 zł.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiają tabele nr 6 i nr 7 stanowiące załączniki do niniejszego rozdziału.

Poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania

- Zmiany w organizacji ruchu wykonano poprzez: montaż progów zwalniających, azyli dla pieszych, budowę mijanek, wygrodzenia barierami łańcuchowymi, montaż wygrodzenia pasa drogowego słupkami ozdobnymi, zmianę oprogramowanie urządzeń sterujących sygnalizacją świetlną. Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich.

- Opracowano koncepcję rozbudowy systemu ścieżek rowerowych. Podstawowym zakresem opracowania są połączenia dzielnic ze śródmieściem oraz połączenia Częstochowy z sąsiednimi gminami.

- Prowadzono systematyczną obsługę strefy płatnego parkowania w śródmieściu. Kontynuowano współpracę z Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli pojazdów przekraczających tonaż, a poruszających się po drogach będących w zarządzie MZD. Kontrole te przyczyniły się do zmniejszenia dewastacji dróg, przynosząc jednocześnie korzyści finansowe, których źródłem były kary nakładane na kierowców nieprzestrzegających przepisów drogowych.

W roku 2005 wpływy z obsługi strefy płatnego parkowania i kontroli pojazdów zamknęły się łączną kwotą 1 241 000,00 zł, w tym:

- 1 092 000,00 zł ze sprzedaży kart postojowych, abonamentów, wezwań do opłaty dodatkowej i upomnień,

- 149 000,00 zł z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego.

Remonty i utrzymanie majątku drogowego

- Utrzymywano nawierzchnię dróg, sygnalizację świetlną, wydzielone obwody oświetleniowe i kanały deszczowe poprzez zlecenie poszczególnych zakresów robót specjalistycznych firmom, wyłonionym w drodze przetargów nieograniczonych.

- Dostosowano czas obowiązywania umowy na zimowe utrzymanie dróg do cyklu trwania akcji, co usprawniło jej prowadzenie.

- Odtworzono zniszczone oznakowanie poziome cienkowarstwowe białe o łącznej powierzchni 2 000,00 m2.

- W ramach bieżącego utrzymania przeprowadzono remonty o rozszerzonym zakresie: nawierzchni chodników, nawierzchni jezdni (dywaniki) oraz obiektów mostowych:

- kładka przez rzekę Stradomkę obok ul. Królewskiej,

- kładka przez rzekę Wartę w ul. Dębowej,

- kładka przez rzekę Wartę w ul. Jutowej,

- kładka nad DK-1 w ul. Sieroszewskiego,

- wymiana nawierzchni na estakadzie wraz z izolacjonawierzchnią na murach oporowych (nitka do Warszawy).

Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego

Zrealizowano zadania inwestycyjne z zakresu budowy sieci oświetlenia drogowego ulic: Sikorskiego i Marconiego, Mierosławskiego, Białowieskiej, Rudlickiego, Warneńczyka i Jagiełły, Kamiennej, Aluminiowej i Manganowej, Wasowskiego. Dokończono budowę oświetlenia drogowego ul. Bialskiej na odcinku od  ul. Okulickiego do ul. Sikorskiego oraz rozpoczęto budowę oświetlenia drogowego ul. Majowej i ul. Sejmowej, których termin zakończenia ustalono na dzień 30.03.2006 r.

Realizacja powyższych zadań spowodowała w dużym stopniu poprawę bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym oraz bezpieczeństwa mieszkańców. Zastosowanie stylowych słupów i opraw na ulicach Sikorskiego i Marconiego wpłynęło korzystnie na estetykę naszego miasta. W zakresie utrzymania oświetlenia wynegocjowano nowe umowy, które pozwoliły na znaczne zaoszczędzenie środków finansowych.

Poprawa jakości obsługi interesantów

- Mając na uwadze zapewnienie lepszej jakości usług oferowanych interesantom i sprawne zarządzanie podjęto decyzję o wdrożeniu systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001.

- Zaadaptowano i wyremontowano we własnym zakresie, w ramach robót publicznych, przy niewielkich nakładach finansowych, 9 wolnych pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. ks. Popiełuszki. Uzyskano w ten sposób ok. 150 m2 dodatkowej powierzchni biurowej, co podniosło standard i poprawiło warunki pracy pracowników MZD, a także jakość obsługi interesantów.

- Kontynuowano zakup sprzętu komputerowego oraz tworzenie sieci komputerowej. Pełna informatyzacja MZD pozwoli na poprawę jakości i sprawności obsługi interesantów oraz komunikacji zewnętrznej. Systematycznie prowadzono i aktualizowano stronę internetową, zawierającą najważniejsze informacje o firmie.

- Stosowano procedury zamówień publicznych pozwalające na racjonalne wydawanie powierzonych środków i oszczędne nimi gospodarowanie.