              - Pan

Stanisław Gmitruk

Radny  Miasta

Częstochowy

W  odpowiedzi na Pana interpelację zgłoszoną na sesji Rady Miasta  Częstochowy w dniu 30.03.2009 r. w sprawie wykonania kanalizacji sanitarnej w ulicach: Leszczynowej, Owocowej, Sucharskiego, Brzeskiego w dz. Kiedrzyn i kanalizacji sanitarnej w ul. Wójcickiego w dz. Północ, pragnę uprzejmie poinformować.

Zlecona przez Urząd umowa na opracowanie dokumentacji projektowej obejmowała swoim zakresem wszystkie ww. ulice. W trakcie prac projektowych okazało się, że zaprojektowanie kanalizacji w ulicach Azaliowej, Sucharskiego i Brzeskiego wymaga przejścia z kanałem przez prywatne działki. Prowadzone negocjacje z ich właścicielami nie przyniosły skutku, w związku z czym zaszła konieczność ograniczenia zakresu i wyłączenia tych ulic z opracowania. O zaistniałych problemach informowana była Rada Dzielnicy z prośbą o pomoc w ich rozwiązaniu co jednak również nie dało rezultatów.

- Odnośnie kanalizacji w ul. Leszczynowej, Owocowej i Wójcickiego, to zadania te są po przetargach na roboty.

- Na kanalizację w ul. Owocowej i Leszczynowej umowa została podpisana w dniu 19 marca,  termin zakończenia prac to 31 sierpień 2010 roku.

                - Na ulicę Wójcickiego umowę podpisano 24 marca  prace zostaną zakończone do 31 sierpnia roku bieżącego.

  - Możliwości skanalizowania ulic wyłączonych z opracowania powstaną po opracowaniu i zatwierdzeniu miejscowego planu zagospodarowania dz. Kiedrzyn.

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta,

2. Wydz. Or. IV.0057-993/09,

3. a/a

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś