| MZD.WO.0057 - 13/10 | Częstochowa dnia 21.01.2010r. |
| --- | --- |

- Szanowny Pan

- Stanisław Gmitruk

Radny Rady Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 18.01.2010r. w sprawie budowy ulicy Traugutta, na odcinku od skrzyżowania ulic Łódzka – Ludowa do ulicy Grochowskiego uprzejmie informuję, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym na lata 2010 – 2016 zadanie planowane jest do realizacji w roku 2010 oraz 2012.

W bieżącym roku na przedmiotowe zadanie w budżecie miasta zarezerwowane są środki finansowe w wielkości 100.000 zł. Zakres prac przewiduje aktualizację istniejącego projektu budowlanego (termin wykonania: 31 marca br.), dokonanie niezbędnych uzgodnień oraz w miesiącu czerwcu uzyskanie pozwolenia na budowę drogi.

Prace budowlane przy realizacji inwestycji planowane są w 2012 r. Na ich wykonanie przewiduje się środki finansowe w wielkości 3.700.000 zł.

Informuję ponadto, że zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wykonane zostały podziały terenu pod przebieg pasa drogowego ulicy. Dokonano wyceny przedmiotowych działek, trwają negocjacje z mieszkańcami w sprawie ich wykupu pod inwestycję. Do dnia dzisiejszego wykupiono dwie działki pod potrzeby omawianego zadania.

.

Zastępca

Prezydenta Miasta Częstochowy

- (-) Marcin Biernat

- Do wiadomości:

- NA.IV.0057-1341/10

- IZ

- aa

M.S.