Pan

Bartłomiej Sabat

Radny Miasta Częstochowa

W  odpowiedzi  na  Pana  interpelację,   złożoną  na  sesji  Rady  Miasta

w dniu 08.10.2007 roku, dotyczącą stanu inwestycji amfiteatru na promenadzie im. Czesława Niemena pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje.

Przebudowa samego amfiteatru jest częścią realizowanego od 2006 roku zadania pn. : „ Zagospodarowanie terenu Amfiteatru przy Promenadzie Niemena na cele związane z rekreacją i wypoczynkiem” obejmującego 3 hektary terenu między Promenadą  a  ulicą  Rolniczą   i   Fieldorfa-Nila  na   cele  związane  z  rekreacją

i wypoczynkiem.

W roku 2006 wykonano Skate-park za kwotę 270.983,87 zł.

W budżecie na rok 2007 przeznaczona została kwota 635 tys .zł, na tor rowerowy wraz z oświetleniem. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania w sierpniu bieżącego roku.

Przebudowa amfiteatru polegająca między innymi na wykonaniu nowych wylewanych trybun, przebudowie sceny, ekranów akustycznych, placu dostawczo-manewrowego oraz ogrodzenia od ulicy Fildorfa-Nila, proponowana będzie  do  projektu  budżetu  miasta  na  lata  2008-2009  z  kwotą  3  mln  zł

(w ramach modernizacji obiektów użyteczności publicznej, tabela IV.9 WPI na lata 2008 – 2014).

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) inż. Bogumił Sobuś

Kopia :

1. Biuro Rady Miasta

2.Wydział Organizacyjny (Or.IV.0057-418/07)

3. a/a