3. UTRZYMANIE I ROZBUDOWA DRÓG

Do priorytetowych zadań w tym zakresie należało:

- Kontynuacja zadań inwestycyjnych podjętych w latach ubiegłych (w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego i połączeń międzydzielnicowych, modernizacji miejskiego systemu infrastruktury drogowej i odwodnieniowej oraz poprawy jakości życia mieszkańców).

- Realizacja nowych zadań inwestycyjnych.

- Kontynuacja procesu rewaloryzacji śródmieścia.

- Poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania.

- Remonty i utrzymanie majątku drogowego.

- Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego.

# Kontynuacja zadań inwestycyjnych podjętych w latach ubiegłych

- Zakończono budowę wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 43 - południowy korytarz.

Zadanie polegało na wybudowaniu wiaduktu oraz łącznika ul. Jagiellońskiej z ul. Bór. Inwestycja w 75% była finansowana z pozyskanych w 2005 r. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Budowa wiaduktu przyczyniła się do usprawnienia ruchu tranzytowego i lokalnego, poprawy dostępności terenów zlokalizowanych wzdłuż ul. Jagiellońskiej, podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych.

Dodatkowo, z środków własnych gminy, wykonano naprawę dróg dojazdowych:

- remont ul. Równoległej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do zjazdu do Makro,

- remont nawierzchni ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Sabinowskiej do rzeki Konopki,

- remont Alei Bohaterów Monte Cassino – jezdnia wschodnia od ul. Jagiellońskiej - odcinek 500 m.

  - Zakończono modernizację ul. Legionów na odcinku od ul. Złotej do ul. Hallera.

Zadanie było finansowane w 75% z pozyskanych w 2005 r. środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dzięki tej inwestycji doprowadzono do poprawy i zwiększenia ruchu drogowego w ciągu ul. Legionów, poprawy dostępności terenów zlokalizowanych w omawianym ciągu, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w Częstochowie oraz udostępnionych terenów Huty Częstochowa i możliwości inwestycyjnych lokalnych firm.

  - Wykonano modernizację ul. Wały Dwernickiego wraz z połączeniem z ul. Fieldorfa-Nila - połączenie komunikacyjne dzielnicy Wyczerpy i Północ z trasą DK-1 (Aleja Wojska Polskiego).

Realizacja projektu umożliwiła mieszkańcom korzystanie z alternatywnego połączenia komunikacyjnego z drogami krajowymi DK-1 i DK-91 z pominięciem odcinka miejskiego przebiegającego przez gęstą zabudowę mieszkaniową i gospodarczą. Połączenie takie pozwoliło na skrócenie czasu przejazdu oraz poprawę płynności ruchu.

  - Rozpoczęto realizację pierwszej części I etapu północnego korytarza – połączenie ul. Fieldorfa-Nila z ul. św. Brata Alberta.

Wykonana została przebudowa zachodniej jezdni ul. Fieldorfa-Nila na odcinku od ul. Michałowskiego do Alei Wyzwolenia stanowiąca kontynuację ciągu połączenia północnych terenów miasta z drogą krajową nr 1.

# Realizacja nowych zadań inwestycyjnych

- W zakresie zadań inwestycyjnych drogowych wykonano:

  - budowę ul. Górki,

  - budowę chodnika w ul. Bohaterów Katynia na odcinku od ul. Różanej do ul. Kusocińskiego,

  - budowę drogi w ul. Owsianej wraz z odwodnieniem,

  - przebudowę drogi w ul. Chłopskiej,

  - budowę ul. Norwida na odcinku od ul. Kontkiewicza do ul. Nusbauma,

  - przebudowę ul. Gałczyńskiego,

  - budowę chodnika w ul. Narcyzowej na odcinku od ul. Ludowej do kościoła,

  - budowę chodnika wraz z miejscami parkingowymi w ul. Rolniczej,

  - budowę ul. Kolorowej od wiaduktu kolejowego do nr 33,

  - budowę chodnika w ul. Klasztornej od Rynku Wieluńskiego do ul. Wyszyńskiego,

  - budowę chodnika i zatok parkingowych w ul. Słowackiego od ul. Ogińskiego do Alei Bohaterów Monte Cassino,

  - przebudowę ul. Sterniczej,

  - budowę przepustu w ul. Łomżyńskiej,

  - modernizację wiaduktu nad torami PKP w Alei Najświętszej Maryi Panny – wymiana balustrady wraz z osłoną przeciwporażeniową.

- W ramach zadań noworozpoczynanych podjęto budowę:

  - kanału deszczowego i chodnika w ul. Dobrzyńskiej,

  - ul. Wielkoborskiej na odcinku od ul. Wręczyckiej do ul. Dobrzyńskiej wraz z wykonaniem ulicy i kanału deszczowego w ul. Gorzowskiej,

  - chodników i miejsc parkingowych w ul. Nałkowskiej,

  - ul. Koszalińskiej wraz z odwodnieniem.

Zadania te będą kontynuowane w roku 2007.

# Kontynuacja procesu rewaloryzacji śródmieścia

- Rozpoczęto i realizowano inwestycję pod nazwą rewaloryzacja Alei Najświętszej Maryi Panny.

Celem inwestycji jest uporządkowanie przestrzeni publicznej polegającej na zmianie funkcji komunikacyjnych na strefę ruchu pieszego. Wymiana konstrukcji nawierzchni oraz wprowadzenie licznych elementów małej architektury poprawi atrakcyjność turystyczną oraz wpłynie na przyciągnięcie turystów, pielgrzymów i mieszkańców miasta, stanowiąc impuls dla rozwoju licznych przedsiębiorstw zarówno usługowych jak i gastronomicznych.

- W ramach rewaloryzacji Starego Miasta ukończono przebudowę ul. Berka Joselewicza.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 8 stanowiąca załącznik do niniejszego rozdziału.

# Poprawa organizacji ruchu drogowego i parkowania

- Wykonano zmiany w organizacji ruchu poprzez: montaż progów zwalniających, azyle dla pieszych, mijanki, wygrodzenia barierami łańcuchowymi, zmianę oprogramowania urządzeń sterujących sygnalizacją świetlną, montaż barier energochłonnych na trasie DK-1.

- Dokonywano tymczasowych zmian w organizacji ruchu drogowego w sposób szczególny w czasie: Dnia Wszystkich Świętych, Dnia Niepodległości, Sylwestra, masowych imprez kulturalno-oświatowych oraz sportowych pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy.

- Wprowadzano tymczasowe zmiany organizacji ruchu z wyznaczeniem miejsc parkingowych na okoliczność przybycia do Częstochowy Ojca Świętego Benedykta XVI. Współdziałano ze służbami odpowiedzialnymi za przygotowanie i zabezpieczenie pobytu Papieża w Częstochowie.

- Przeprowadzono pomiary natężenia ruchu drogowego na drogach krajowych i wojewódzkich.

- Prowadzono systematyczną obsługę strefy płatnego parkowania w śródmieściu. Kontynuowano współpracę z Wojewódzką Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie kontroli pojazdów przekraczających tonaż, a poruszających się po drogach będących w zarządzie MZD. Kontrole te przyczyniły się do zmniejszenia dewastacji dróg, przynosząc jednocześnie korzyści finansowe, których źródłem były kary nakładane na kierowców nieprzestrzegających przepisów drogowych.

W roku 2006 wpływy z obsługi strefy płatnego parkowania i kontroli pojazdów zamknęły się łączną kwotą 1 327 912,33 zł, w tym:

  - 1 039 250,80 zł ze sprzedaży kart postojowych, abonamentów, identyfikatorów mieszkańca,

  - 216 261,53 zł z tytułu opłaconych wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej za brak opłat parkingowych i upomnień,

  - 72 400,00 zł z tytułu kar nałożonych przez Wojewódzką Inspekcję Transportu Drogowego.

# Remonty i utrzymanie majątku drogowego

    - Przeprowadzono remonty drogowe o rozszerzonym zakresie:

      - chodnika w ul. św. Rocha od ul. Jadwigi do ul. Wręczyckiej,

      - chodnika w ul. św. Rocha od szkoły do ul. Ikara,

      - chodnika w ul. Kilińskiego od Alei Najświętszej Maryi Panny do ul. Jasnogórskiej,

      - chodnika w ul. Kościuszki od Alei Najświętszej Maryi Panny do ul. Jasnogórskiej,

      - chodnika w ul. Waszyngtona od ul. Śląskiej do ul. Stryjeńskiej,

      - chodnika w ul. Szymanowskiego od ul. Nowowiejskiego do ul. Polskiej Organizacji Wojskowej,

      - chodnika w ul. Bugajskiej od ul. Weyssenhoff do ul. Śnieżnej,

      - chodnika w ul. Olsztyńskiej od ul. Szpitalnej do ul. Żużlowej,

      - chodnika w Alei Wojska Polskiego – strona wschodnia od granic miasta do ul. Kolejowej,

      - chodnika w ul. Dąbkowskiego od ul. Pułaskiego do ul. Wassowskiego,

      - chodnika w ul. Górnej,

      - chodnika w ul. Lourdyjskiej,

      - chodnika w ul. Srebrnej od ul. Mirowskiej do ul. Jurajskiej,

      - przebicie ul. Ossowskiego do Alei Wojska Polskiego.

        - W ramach prac związanych z utrzymaniem dróg wykonano:

  - nakładki bitumiczne (dywaniki) na powierzchni 49 940,59 m², między innymi:

| Lp. | # Nazwa ulicy | Łącznie m² |
| --- | --- | --- |
|  | Śląska | 2 140,00 |
|  | Pułaskiego | 4 244,39 |
|  | Szajnowicza-Iwanowa | 2 833,17 |
|  | św. Rocha | 5 568,50 |
|  | Aleja Jana Pawła II | 1 060,00 |
|  | Dąbrowskiego | 1 222,23 |
|  | Sejmowa | 1 381,50 |
|  | Aleja Armii Krajowej | 1 388,00 |
|  | Kisielewskiego | 1 010,80 |
|  | Aleja Wyzwolenia | 1 897,30 |
|  | Leśna | 2 460,00 |
|  | Spółdzielczości | 237,44 |
|  | Soplicy | 3 024,00 |
|  | Wojskiego |  |
|  | Skrzyżowanie Alei Najświętszej Maryi Panny z ul. Wolności | 1 258,00 |
|  | Skrzyżowanie Alei Jana Pawła II z Aleją Armii Krajowej | 2 717,25 |
|  | Skrzyżowanie ul. Jasnogórskiej z Aleją Armii Krajowej | 654,87 |
|  | Łącznik przy Ratuszu | 581,17 |

- utwardzenie dróg gruntowych przy użyciu frezu lub materiału kamiennego na powierzchni 34 007,80 m², między innymi:

| Lp. | Nazwa ulicy | Łącznie m² |
| --- | --- | --- |
|  | Borówkowa | 875,00 |
|  | Warowna | 680,00 |
|  | Malborska | 1 230,00 |
|  | Białowieska | 1 210,00 |
|  | Huculska | 3 026,00 |
|  | Szamotowa | 2 718,00 |
|  | Luba | 1 788,00 |
|  | Skwerowa | 1 408,00 |
|  | Mazowiecka | 2 750,00 |
|  | Wileńska | 450,00 |
|  | Małopolska | 2 750,00 |
|  | Kolarska | 1 040,00 |
|  | Bieszczadzka | 1 475,00 |
|  | Traktorzystów | 950,00 |
|  | Jurajska | 4 860,00 |
|  | Ołowiana | 1 237,00 |
|  | Aluminiowa | 545,00 |
|  | Cyprysowa | 700,00 |
|  | Zdrojowa | 945,00 |
|  | Olbrachta |  |
|  | Słowiańska |  |
|  | Kusocińskiego | 3 024,00 |
|  | Szkolna |  |
|  | Różana |  |

- utwardzenie dróg gruntowych na powierzchni 401 760,00 m²,

- remonty cząstkowe na łącznej powierzchni 50 911,42 m²,

- remonty chodników na powierzchni 2 847,01 m²,

- odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego o łącznej powierzchni 41 145,00 m²,

- odnowienie i wymianę oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- konserwację kanalizacji deszczowej (kanały, studzienki rewizyjne, wpusty uliczne i przykanaliki),

- konserwację i remonty cieków wodnych o funkcji komunalnej (odmulanie i oczyszczanie rowów),

- prace remontowe na obiektach mostowych,

- prace związane z letnim i zimowym oczyszczaniem dróg i obiektów takich jak: chodniki, place, parkingi, przejścia podziemne, kładki, schody na mostach i wiaduktach.

W związku z intensywnymi opadami śniegu przeprowadzono na szeroką skalę wywóz nadmiaru śniegu z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Prowadzono odśnieżanie chodników i przejść dla pieszych przez pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych. Pełniono całodobowe dyżury celem monitowania i koordynowania przebiegu akcji zima.

# Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego

Wybudowano sieć oświetlenia drogowego ulic: 3 Maja, Świętokrzyskiej, Jasnej, Próżnej, Galwaniego, Cyprysowej, Sąsiedzkiej, Zdrojowej wraz z oświetleniem pętli autobusowej na ul. Meliorantów, św. Kaspra del Bufalo, Zakopiańskiej, Sejmowej, Majowej. Rozpoczęto budowę oświetlenia ul. 7 Kamienic z terminem zakończenia w I kwartale 2007 r. Wykonano oświetlenie alejki prowadzącej od ul. Powstańców Warszawy do Szkoły Podstawowej nr 52 i do ul. Czajkowskiego oraz rozbudowano oświetlenie na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z ul. Warszawską (iluminacja Trzech Krzyży).

Realizacja powyższych zadań usprawniła ruch komunikacyjny oraz poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców. Zainstalowanie stylowych słupów i opraw na ulicach Berka Joselewicza, 3 Maja i 7 Kamienic (prace na ukończeniu) wpłynęło korzystnie na estetykę i architekturę miasta.

Przeprowadzono modernizację oświetlenia w mieście wraz z pracami projektowymi. W ramach zadania zostało wymienionych 3 291 opraw oświetleniowych, co zmniejszyło zużycie mocy zainstalowanej o 470 kW. Roczne oszczędności oszacowano na kwotę: 723 000,00 zł. Wymiana opraw oświetleniowych będzie skutkować obniżeniem kosztów konserwacji o kwotę w wysokości około 58 000,00 zł.

# Poprawa jakości obsługi interesantów

- Wdrożono system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2001, co spowodowało zapewnienie lepszej jakości usług oferowanych interesantom i sprawniejsze zarządzanie.

- Kontynuowano zakup komputerów i rozbudowę sieci. Pełna informatyzacja MZD pozwoli na poprawę jakości i sprawności obsługi interesantów oraz komunikacji zewnętrznej. Prowadzono i aktualizowano stronę internetową, zawierającą najważniejsze informacje o firmie.