Częstochowa, 2014-09-05

Szanowny Pan

Artur Gawroński

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego  z dnia 22 sierpnia  2014 r. w sprawie  budowy ul. Olbrachta uprzejmie informuję, co następuje.

Odcinek ul. Olbrachta od ul. Piastowskiej do ul. Słowiańskiej jest w trakcie przebudowy. Przebudowa tego odcinka  nie obejmuje odtworzenia sięgaczy do posesji, ponieważ posesje te posiadają obsługę komunikacyjną od ul. Władysława Łokietka albo od ul. Kazimierza Wielkiego. Ponadto działki, na których miałyby powstać sięgacze są w większości własnością osób prywatnych. W ramach ww. przebudowy będzie wykonana mijanka na wysokości posesji Olbrachta 26.

Przewidywany termin zakończenia przebudowy ustalono na koniec września 2014 r. Z uwagi na szerokość pasa drogowego przebudowywany odcinek wykonywany jest jako ciąg pieszojezdny bez wydzielonego chodnika. Inwestycja realizowana jest w związku z przebudową gazociągu.

Pozostały odcinek od ul. Słowiańskiej do końca ul. Olbrachta o długości około 300m wymaga w pierwszej kolejności opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Szacunkowy koszt budowy tego odcinka to około 1,2 mln zł, w tym koszt dokumentacji projektowo – kosztorysowej to około 40 tys. zł.

Zgodnie z Uchwałą nr 700/LXII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej wnioski do budżetu na rok następny Prezydent Miasta przyjmuje do 31 maja.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak