BDG.0003.833.2015					                          Częstochowa, 2015-06-10

Szanowny Pan

Piotr Wrona

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ekspertyzy dla budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie uprzejmie informuję, że opracowanie ekspertyzy technicznej na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie zastosowania rozwiązań zamiennych zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej zlecone zostało Pracowni projektowej ATTYKA Piotr Kędzierski ul. Elsnera 4H  w Częstochowie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z dnia 9.08.2013r. ,poz. 907 z późn. zm.).

Gmina Miasto Częstochowa umowę  z w/w pracownią projektową podpisała w dniu 15.10.2014r. z terminem realizacji do 15 lutego 2015r. Wprowadzona zmiana zakresu opracowania  ekspertyzy skutkowała przedłużeniem umowy do dnia 30.04.2015r. -  Aneks nr 1 z dnia 28.01.2015r.  Ze względu jednak na decyzje Nr 39/2015/MZ, 38/2015/MZ z dnia 14 kwietnia 2015r. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej nakazujące wykonanie w budynku I LO im. J. Słowackiego określonych prac związanych z dostosowaniem budynku do przepisów ppoż., które to zalecenia należało przeanalizować  i uwzględnić w opracowywanej ekspertyzie, opracowanie częściowe przedstawiono w dniu 29.05.2015r.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak