Szanowny Pan

Łukasz Banaś

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie    połączenia ul. Drogowców z ul. A. Brucknera oraz ul. K  Dickensa, uprzejmie informuję.

Realizacja przedmiotowego połączenia wymaga podjęcia następujących działań:

- regulacji pasa drogowego ul. Drogowców, której szerokość na odcinku od Tesco do mostu na kanale wynosi od 5 do 25 m; na odcinku od mostu na kanale do ul. Zelwerowicza brak wydzielonego pasa drogowego;

- w związku z powyższym dokonać należy regulacji terenowo - prawnych około 15 działek; zgodnie z obowiązującymi przepisami dla drogi klasy L – lokalna, min. szerokość pasa drogowego wynosi 12,0 m;

- budowy nad kanałem kładki z ciągiem pieszym i drogą rowerową;

- budowy nowego odcinka ul. Drogowców od Tesco do ul. Zelwerowicza o długości około 900 m;

- przebudowy (remontu) istniejącej ul. Dickensa od skrzyżowania z ul. Warszawską do ul. Zelwerowicza;

- budowy infrastruktury drogowej: kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz kanalizacji technologicznej.

Reasumując, szacunkowy koszt realizacji wyżej wymienionej inwestycji to około 6,5 mln zł brutto wraz z wykupem działek.

Wskazanym jest przy realizacji ww. inwestycji wybudowanie połączenia drogowego ul. Dickensa z Kościołem P.W. Opatrzności Bożej na Kamieniu i zabudowanymi sąsiednimi działkami. Wybudowanie tych połączenia pozwoliłoby zlikwidować istniejący niebezpieczny dojazd do Kościoła. Szacunkowy koszt wybudowania tej drogi (około 350 m) to 1,5 mln zł wraz z wykupami nieruchomości potrzebnych do realizacji drogi.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak