Pan

Albert Kula

Radny  Miasta Częstochowy

Dot.  interpelacji z dnia 7.10.2016 r. w sprawie uporządkowania chodnika i poboczy wzdłuż ul. Trochimowskiego

Odpowiadając na Pana interpelację, dotyczącą prac związanych z uporządkowaniem zieleni rosnącej w pasie drogowym ul. Trochimowskiego, informuję, że  zakończono już rozpoczęte w pierwszych dniach października cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących wzdłuż  wyżej wymienionej ulicy.

Prace polegały na podniesieniu zbyt nisko zwieszających się nad chodnikiem i jezdnią gałęzi,  usunięciu posuszu z koron, a także na odsłonięciu oświetlenia. Zakończone jest również wykaszanie poboczy i zieleńca przyulicznego.

W chwili obecnej do realizacji pozostały jedynie prace związane z wywozem  gałęzi i zgromadzonej trawy. Przewidujemy, że prace porządkowe potrwają do końca bieżącego miesiąca.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak