Szanowny Pan

Krzysztof Świerczyński

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu zakończenia budowy „Placu Orląt Lwowskich” uprzejmie informuję, że planowany termin zakończenia ww.  budowy to 15.09.2017 r. .

Zawarta umowa nr 161/2017 r. z dnia 25.05.2017 r. na wykonanie zadania przewidywała termin zakończenia  budowy na dzień 28.07.2017 r.

Z uwagi na roboty dodatkowe związane z budową odwodnienia fontanny i dostosowania jej zasilania do swobodnego dostępu do  dysz w trakcie eksploatacji aneksem nr 1  z dnia 27.07.2017 r., przesunięto termin zakończenia  na dzień 15.09.2017 r.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak