Szanowny Pan

Krzysztof Świerczyński

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa Alei Wojska Polskiego – DK 1 w Częstochowie, uprzejmie informuję:

Miejski Zarząd Dróg i Transportu wyłonił Wykonawcę dla przedmiotowego zadania. W wyniku odwołania na rozstrzygnięcie Krajowa Izba Odwoławcza unieważniła powyższy wybór nakazując ponowne rozpatrzenie ofert. Na dzień dzisiejszy trwa procedurę ponownej oceny złożonych materiałów przetargowych. Ponowne rozstrzygnięcie planowane jest w listopadzie bieżącego roku. W przypadku braku dalszych odwołań umowa z Wykonawcą podpisana zostanie w grudniu 2017 r.

W odniesieniu do harmonogramu realizacji zadania, na chwilę obecną nie można go jednoznacznie określić. Propozycję harmonogramu rzeczowo – finansowego złoży Wykonawca po podpisaniu umowy na realizację zadania w procedurze „Zaprojektuj i wybuduj”.

Szacowany czas niezbędny na zaprojektowanie zakresu robót objętych przetargiem dla uzyskania decyzji w trybie „specustawy drogowej”, przy konieczności dokonania ponownej oceny środowiskowej zadania wyniesie około 12 miesięcy. Przy powyższym założeniu roboty budowlane winny rozpocząć się w 2019 r.

Istnieje możliwość wcześniejszego podjęcia robót pod warunkiem wydzielenia z inwestycji odcinków możliwych do wybudowania w trybie zgłoszenia robót budowlanych, po potwierdzeniu prawnej możliwości takiej formuły decyzji realizacyjnej.

W kwestii granicznej daty realizacji przedsięwzięć z udziałem budżetu Unii Europejskiej dla obecnego okresu programowania 2014 – 2020 graniczną datą zakończenia rzeczowego i finansowego projektu (zgodnie z zasadą n+2) jest 2020 rok.

Ochroną ekranami akustycznymi objęty jest cały zakres modernizowanego odcinka z wyłączeniem zachodniej strony DK-1 na odcinku od węzła DK-1 z DK-46 do wiaduktu nad torami PKP oraz od strony zachodniej od ul. Papierowej do wiaduktu nad torami PKP. MZD i T  podał w toku postępowania przetargowego orientacyjne długości, rodzaj ekranów oraz ich lokalizację.

Wykonawcy winni zaprojektować i wykonać zabudowę niżej wymienionych ekranów:

- Ekran przejrzysty – łącznie 1786 mb;

- Ekran typu „zielona ściana” – łącznie 2328 mb;

- Ekran typu półtunelowego (estakada nad Al. Pokoju) – 230 mb;

- Ekran centralny (uzupełnienie istniejących ekranów) – 709 mb.

Powyższy zakres ochrony akustycznej, rodzaje oraz długości ekranów mogą ulec zmianom z uwagi na przyjętą formułę realizacji inwestycji, tj.: „zaprojektuj i wybuduj” – rozwiązania szczegółowe opracuje Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań i analiz przekroczeń natężenia hałasu komunikacyjnego.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak