BDG.0003.1824.2013

Częstochowa, 2013-05-28

Szanowny Pan

Bartłomiej Sabat

Radny Miasta Częstochowy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie rozbudowy ulicy św. Brata Alberta na odcinku od ulicy Pileckiego do ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie uprzejmie informuję, że w dniu 16 kwietnia 2013r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w ramach której zaprojektowane zostaną: jezdnia o nawierzchni bitumicznej, ciągi piesze, droga rowerowa oraz kanalizacja deszczowa. Termin zakończenia prac projektowych został wyznaczony na dzień 31 października 2013r.

Informuję również, że inwestycja ta wymagać będzie uregulowania pasa drogowego, co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na budowę wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.).Ww. ustawa po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nakłada na Gminę Miasto Częstochowa obowiązek wykupu i wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod rozbudowę ulicy.

W związku z powyższym złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. będzie możliwe po zapewnieniu środków finansowych na uregulowanie stanu prawnego i realizację inwestycji w budżecie miasta Częstochowy w latach następnych.

Zastępca Prezydenta

Miasta Częstochowy

(-) Mirosław Soborak